# КАРАР № 14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 март 2015 й. от 10 марта 2014 года

 О подготовке населенных пунктов, хозяйственных

строений, инженерных сооружений, дорог, мостов пропуску весеннего паводка 2015 года.

 Во исполнение постановления администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан № 120 от 26.02.2014 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов, дорог к пропуску льда и весеннего паводка 2015 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей администрация сельского поселения Кушманаковский сельсовет **постановляет:**

1.Создать комиссию для организации работ по пропуску весеннего паводка

2015 года (Приложение № 1).

 2.Разработать и утвердить план мероприятий, осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов экономики сельского хозяйства , находящихся в зоне возможного затопления подготовке средств для возможной эвакуации, материальных ценностей и скота, по пропуску весеннего паводка 2015 года (Приложение № 2).

 3. Руководителям учреждений, трудовых коллективов:

- организовать своевременную очистку крыш производственных, складских, образовательных учреждений, учреждений культуры, ФАП от снега;

- на период паводка организовать аварийные бригады во главе руководите-

лей подразделений хозяйства и учреждений;

- во время пропуска льда и в период наибольшей воды руководителям орга-

низовать круглосуточные дежурства.

4. ИП Ахмерову Р.А., ИП Галиеву С.С., управляющему ООО «Каратамак» Тагирову Б.Н. выделить трактора для безаварийного пропуска льда.

 5.Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и окружающей среды.

 6.Контроль за исполнением данного постановления возлагается на главу

администрации СП Кушманаковский сельсовет Каюмову А.Д.

Глава сельского поселения

Кушманаковский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

Республики Башкортостан А.Д.Каюмов

Приложение № 1

 к постановлению № 14

 главы администрации

 СП Кушманаковский

сельсовет от 10.03.2015 г.

**КОМИССИЯ**

по пропуску весеннего паводка 2015 года, утвержденный постановлением главы администрации сельского поселения Кушманаковский сельсовет № 14 от 10 марта 2015 года

 1.Ахмеров А.А. – глава СП, председатель комиссии;

 2. Галиев С.С. – ИП Галиев С.С., зам.

 председателя комиссии (по согласованию);

 3. Каюмов А.Д. – управделами СП, член;

 4. Тагиров Б.Н. – управляющий ООО «Каратамак», член

 (по согласованию);

 5. Багаутдинов Р.М. – ИП, член

 (по согласованию);

 6.Ахмеров Р.А. + ИП, член

 (по согласованию);

 7. Хаматнуров А.М. – начальник пожарной охраны СП, член

 (по согласованию);

 8 .Хамидуллин И.Р. – директор МОБУ ООШ д. Кудашево, член

 (по согласованию);

 9.Талипов Т.А. – монтер АТС д. Кушманаково, член

 (по согласованию);

 10.Хакимов И.Ф. – староста д. Абзаево, член (по соглавова-

 нию);

 11.Закиров Э.М. – староста д. Каратамак, член (по согласо-

 ванию);

 Приложение № 2

 к постановлению № 5

 главы администрации

 СП Кушманаковский

сельсовет от 15.03.2010 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по пропуску весеннего паводка

по сельскому поселению Кушманаковский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | срокиисполнения | ответственныеза исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать план мероприятий по пропускувесеннего паводка | до 15.03. 2015 г. | руководители ОООИП, гл. адм -ции |
| 2 | Провести совместное заседание ИП, ООО и администрации СП по безаварийному пропуску весеннего паводка 2010 года | до 20.032015 г. | ИП,ООО, гл. админис- трации |
| 3 | Определить населенные пункты, склады,фермы, мосты, которые могут быть затоп-лены и разработать предупредительные меры по их предотвращению  | --«-- | --«-- |
| 4 | Очистить от снега крыши учреждений, производственных помещений, складов, ферм, МТМ | до 25.03. 2015 г. | руководителиподразделений |
| 5 | Очистить от снега полотно дорог, мостовыепролеты, водоотводные трубы через дорож-ное полотно | до 01.04. 2015 г. | --«-- |
| 6 | Обеспечить сохранность линий связи, элек-тропередач, заблаговременно закрепить иустановить за ними систематическое наб-е | в периодпаводка | --«-- |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностейиз мест возможного затопления | до08.04. 2015 г. | руководители ООО,ИП, руководителиподразделений |
| 8 | Создать на время паводка запасы топлива иматериалов для обеспечения нормальнойпроизводственной деятельности ИП и учреждений администрации | до05.04. 2015 г. | руководители ООО,ИП, глава администрации |
| 9 | Из животноводческих ферм, расположен-ных в зонах возможного затопления эваку-ировать скот и корма до начала паводка |  до начала паводка | заведующие ферма-ми |
| 10 | Вести работу по охране общественного порядка, в период паводка, соблюдение противопожарной безопасности | во времяпаводка | Хаматнуров А.М. |
| 11 | Назначить дежурство на мостах через реки«Танып» и «Сибирган» | во время паводка | Тагиров Б.Н.Низамутдинов Ш.Р.Галиев С.С. |
| 12 | Провести разъяснительную работу срединаселения наиболее затопляемых зон д.д.Кушманаково, Кудашево, Кызыл Октябрь | --«-- | Адм-ция СП,ИП и ООО |
| 13 | Обеспечить бесперебойную связь со всемиподразделениями, учреждениями  | --«-- | Талипов Т.А. |
| 14 | Провести инструктаж всех работников, свя-занных с пропуском паводка (поТО). Организовать дежурство ответственных лиц на объектах КФХ и ООО | до паводка иво времяпаводка | ИП,ООО «Каратамак» |