# КАРАР № 14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 март 2015 й. от 10 марта 2014 года

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных

строений, инженерных сооружений, дорог, мостов пропуску весеннего паводка 2015 года.

Во исполнение постановления администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан № 120 от 26.02.2014 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов, дорог к пропуску льда и весеннего паводка 2015 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей администрация сельского поселения Кушманаковский сельсовет **постановляет:**

1.Создать комиссию для организации работ по пропуску весеннего паводка

2015 года (Приложение № 1).

2.Разработать и утвердить план мероприятий, осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов экономики сельского хозяйства , находящихся в зоне возможного затопления подготовке средств для возможной эвакуации, материальных ценностей и скота, по пропуску весеннего паводка 2015 года (Приложение № 2).

3. Руководителям учреждений, трудовых коллективов:

- организовать своевременную очистку крыш производственных, складских, образовательных учреждений, учреждений культуры, ФАП от снега;

- на период паводка организовать аварийные бригады во главе руководите-

лей подразделений хозяйства и учреждений;

- во время пропуска льда и в период наибольшей воды руководителям орга-

низовать круглосуточные дежурства.

4. ИП Ахмерову Р.А., ИП Галиеву С.С., управляющему ООО «Каратамак» Тагирову Б.Н. выделить трактора для безаварийного пропуска льда.

5.Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и окружающей среды.

6.Контроль за исполнением данного постановления возлагается на главу

администрации СП Кушманаковский сельсовет Каюмову А.Д.

Глава сельского поселения

Кушманаковский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

Республики Башкортостан А.Д.Каюмов

Приложение № 1

к постановлению № 14

главы администрации

СП Кушманаковский

сельсовет от 10.03.2015 г.

**КОМИССИЯ**

по пропуску весеннего паводка 2015 года, утвержденный постановлением главы администрации сельского поселения Кушманаковский сельсовет № 14 от 10 марта 2015 года

1.Ахмеров А.А. – глава СП, председатель комиссии;

2. Галиев С.С. – ИП Галиев С.С., зам.

председателя комиссии (по согласованию);

3. Каюмов А.Д. – управделами СП, член;

4. Тагиров Б.Н. – управляющий ООО «Каратамак», член

(по согласованию);

5. Багаутдинов Р.М. – ИП, член

(по согласованию);

6.Ахмеров Р.А. + ИП, член

(по согласованию);

7. Хаматнуров А.М. – начальник пожарной охраны СП, член

(по согласованию);

8 .Хамидуллин И.Р. – директор МОБУ ООШ д. Кудашево, член

(по согласованию);

9.Талипов Т.А. – монтер АТС д. Кушманаково, член

(по согласованию);

10.Хакимов И.Ф. – староста д. Абзаево, член (по соглавова-

нию);

11.Закиров Э.М. – староста д. Каратамак, член (по согласо-

ванию);

Приложение № 2

к постановлению № 5

главы администрации

СП Кушманаковский

сельсовет от 15.03.2010 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по пропуску весеннего паводка

по сельскому поселению Кушманаковский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | сроки  исполнения | ответственные  за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать план мероприятий по пропуску  весеннего паводка | до 15.03.  2015 г. | руководители ООО  ИП, гл. адм -ции |
| 2 | Провести совместное заседание ИП, ООО и администрации СП по безаварийному пропуску весеннего паводка 2010 года | до 20.03  2015 г. | ИП,  ООО, гл. админис- трации |
| 3 | Определить населенные пункты, склады,  фермы, мосты, которые могут быть затоп-  лены и разработать предупредительные  меры по их предотвращению | --«-- | --«-- |
| 4 | Очистить от снега крыши учреждений, производственных помещений, складов, ферм, МТМ | до 25.03. 2015 г. | руководители  подразделений |
| 5 | Очистить от снега полотно дорог, мостовые  пролеты, водоотводные трубы через дорож-  ное полотно | до 01.04. 2015 г. | --«-- |
| 6 | Обеспечить сохранность линий связи, элек-  тропередач, заблаговременно закрепить и  установить за ними систематическое наб-е | в период  паводка | --«-- |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностей  из мест возможного затопления | до  08.04. 2015 г. | руководители ООО,  ИП, руководители  подразделений |
| 8 | Создать на время паводка запасы топлива и  материалов для обеспечения нормальной  производственной деятельности ИП и  учреждений администрации | до  05.04. 2015 г. | руководители ООО,  ИП, глава  администрации |
| 9 | Из животноводческих ферм, расположен-  ных в зонах возможного затопления эваку-  ировать скот и корма до начала паводка | до начала  паводка | заведующие ферма-  ми |
| 10 | Вести работу по охране общественного  порядка, в период паводка, соблюдение  противопожарной безопасности | во время  паводка | Хаматнуров А.М. |
| 11 | Назначить дежурство на мостах через реки  «Танып» и «Сибирган» | во время паводка | Тагиров Б.Н.  Низамутдинов Ш.Р.  Галиев С.С. |
| 12 | Провести разъяснительную работу среди  населения наиболее затопляемых зон д.д.  Кушманаково, Кудашево, Кызыл Октябрь | --«-- | Адм-ция СП,  ИП  и ООО |
| 13 | Обеспечить бесперебойную связь со всеми  подразделениями, учреждениями | --«-- | Талипов Т.А. |
| 14 | Провести инструктаж всех работников, свя-  занных с пропуском паводка (поТО). Организовать дежурство ответственных лиц на объектах КФХ и ООО | до паводка  и  во время  паводка | ИП,  ООО «Каратамак» |