|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Башkортостан Республикаhы Борай районы муниципаль районының Кушманак ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте* |  | *Администрация сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан* |

**БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 06**

**2022 йыл 11 март 11 марта 2021 года**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,**

**и других сооружений к безаварийному пропуску паводка 2022 года**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2022 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2. Разработать и утвердить план мероприятий, осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов экономики сельского хозяйства, находящихся в зоне возможного затопления подготовке средств для возможной эвакуации, материальных ценностей и скота, по пропуску весеннего паводка 2022 года (Приложение № 2).

3. Руководителям учреждений, трудовых коллективов:

- организовать своевременную очистку крыш производственных, складских, образовательных учреждений, учреждений культуры, ФАП от снега;

- на период паводка организовать аварийные бригады во главе руководителей подразделений хозяйства и учреждений;

- во время пропуска льда и в период наибольшей воды руководителям организовать круглосуточные дежурства.

 4.ИП Главе КФХ Гайсину У.Г., ИП Главе КФХ Файзуллину И.Ф., управляющему ООО «Каратамак» Тагирову Б.Н. выделить трактора для безаварийного пропуска паводка.

 5.Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и окружающей среды.

6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава сельского поселения**

**Кушманаковский сельсовет**

**муниципального района**

**Бураевский район**

**Республики Башкортостан И.Р.Камалов**

 Приложение № 1

 к распоряжению № 06

 главы администрации

 сельского поселения

 Кушманаковский сельсовет

 от 11 марта 2022 года

**КОМИССИЯ**

по пропуску весеннего паводка 2022 года, утвержденный распоряжением главы администрации сельского поселения Кушманаковский сельсовет № 06 от 11 марта 2022 года

 1.Камалов И.Р. – глава СП, председатель комиссии;

 2. Файзуллин И.Ф. – ИП Глава КФХ Файзуллин И.Ф., зам. председателя комиссии (по согласованию);

 3. Галиева М.И. – специалист 1 категории СП, член;

4. Тагиров Б.Н. – управляющий ООО «Каратамак», член

 (по согласованию);

5. Гайсин У.Г. – ИП глава КФХ, член (по согласованию);

6. Суфиянов З.М. – староста д. Кудашево;

7. Муллаяров У.А. – староста д. Кушманаково;

7. Хаматнуров А.М. – начальник пожарной охраны СП, член (по согласованию);

9. Самигуллин И.Р. – директор МОБУ ООШ д. Кудашево, член (по согласованию);

 10.Гиндуллин Ф.Н. – староста д. Абзаево, член (по согласованию);

 11.Хазиев Ф.Г. – староста д. Каратамак, член (по согласованию);

 12. Шайбакова Г.М. – староста д. Кушманаково, член (по согласованию);

 Приложение № 2

 к распоряжению № 06

 главы администрации

 сельского поселения Кушманаковский сельсовет от 11 марта 2022 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2022 году**

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего половодья | до 13.03.2022 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 2. | Назначить ответственных лиц на все гидротехнические сооружения, расположеннее на соответствующих территориях, в том числе за сооружения, на которые правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления. | на период половодья | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (все по согласованию). |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, оценить их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Произвести полную сработку гидротехнических сооружений находящихся в аварийном состоянии. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 31.03.2022 г. | Глава сельского поселения,собственники гидротехнических сооружений(все по согласованию). |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с16.03.2022 г. | Руководители организаций,предприятий, СПК, глава СП (все по согласованию) |
| 5. | Проверить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с16.03.2022 г | глава СП, руководители организаций,предприятий, хозяйств, (все по согласованию) |
| 6. | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных пунктов | до 20.04.2022 г. | Глава сельского поселения (все по согласованию) |
| 7. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства. | до 20.03.2022 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(по согласованию). |
| 8. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 16.03.2022 г.  | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 9. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 16.03.2022 г. | Глава СП, руководители хозяйств, предприятий и организаций(все по согласованию), |
| 10. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | с 23.03.2022 г. | глава СП(все по согласованию) |
| 11. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, АКХ, СКХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов. | до 20.03.2022 г. | Глава сельского поселения, (по согласованию),руководители предприятий, организаций (все по согласованию), |
| 12. | Предоставление информации об уровнях рек с обустроенных временных водомерных постов в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ». | На период половодья с даты вскрытия рек ежедневно к 8.00 и 15.00 | Глава сельского поселения (по согласованию) |
| 13. | Очистить от снега крыши учреждений, производственных помещений, складов, ферм, МТМ | до 25.03. 2022 г. | руководители хозяйств, организации(все по согласованию). |
| 14. | Очистить от снега полотно дорог, мостовыепролеты, водоотводные трубы через дорожное полотно внутри населенных пунктов | до 01.04. 2022 г. | Глава сельского поселения(все по согласованию). |
| 15. | Обеспечить сохранность линий связи, электропередач, заблаговременно закрепить иустановить за ними систематическое наблюдение | в периодпаводка | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 16. | Вести работу по охране общественного порядка, в период паводка, соблюдение противопожарной безопасности | во времяпаводка | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 17. | Провести разъяснительную работу срединаселения наиболее затопляемых зон д.д.Кушманаково, Кудашево, Тугаево, Кызыл-Октябрь | --«-- | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 18. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка (поТО). Организовать дежурство ответственных лиц на объектах КФХ и ООО | до паводка иво времяпаводка | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(все по согласованию). |
| 19. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2022 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 05.06.2022 г. | Глава сельского поселения,собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |

Исполнитель управделами СП: Ахматгалиева Е.В.

Тел. 2-62-40